ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Редизайн фронтенда PVEmanager

Переход на компонентную архитектуру в стиле облачных провайдеров

| Проект | PVEmanager |
| --- | --- |
| Версия ТЗ | 1.0 |
| Дата | 06.04.2026 |
| Автор | DevOps / CTO |
| Статус | Черновик |

Eskiz (AS35682) / Innasoft Digital Service LLC

# Введение

## 1.1 О проекте

PVEmanager — self-hosted веб-панель для управления несколькими серверами Proxmox VE. Полный жизненный цикл VM/LXC, RBAC, VNC/xterm.js-консоль, IPAM, SDN, мониторинг в реальном времени, уведомления (Email, Telegram), аудит-лог.

## 1.2 Текущий стек

| Компонент | Технология | Проблема |
| --- | --- | --- |
| Бэкенд | Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy | Остаётся без изменений |
| Шаблоны | Jinja2 (20 файлов, 26 159 строк) | Монолитные файлы до 4 700 строк |
| JavaScript | Vanilla JS (inline в HTML) | 1 500+ ручных DOM-манипуляций |
| CSS-фреймворк | Bootstrap 5 + theme.css (3 487 строк) | Большая часть переопределена кастомным CSS |
| Графики | Chart.js | Ограниченная интерактивность |
| Консоль | noVNC, xterm.js | Остаётся |
| БД | PostgreSQL 16 | Остаётся |

## 1.3 Цели редизайна

- Перевести фронтенд на компонентную SPA-архитектуру (React + TypeScript)

- Достичь визуального качества уровня DigitalOcean / Hetzner Cloud / Vultr

- Улучшить поддерживаемость: от 26K строк Jinja2 к реиспользуемым компонентам

- Сохранить 100% функциональности текущего фронтенда

- Унифицировать стек с Eskiz Panel (React + FastAPI)

## 1.4 Эталонные интерфейсы

Дизайн должен соответствовать UX-паттернам следующих панелей облачных провайдеров:

- DigitalOcean Cloud Console — чистый layout, группировка навигации, проектная структура

- Hetzner Cloud — минимализм, табы на детальной странице, тёмная тема

- Vultr — inline-метрики, компактные карточки серверов

- ConvoyPanel — open-source Proxmox-панель на React, референс по компонентной архитектуре

# Целевой технологический стек

| Слой | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Фреймворк | React 19 + TypeScript | SPA, компонентная архитектура |
| Сборка | Vite 6 | HMR, быстрая сборка |
| UI-компоненты | shadcn/ui (Radix UI) | Аксессибилити, контроль над кодом |
| CSS | Tailwind CSS 4 | Утилитарный CSS, dark/light темы |
| Роутинг | React Router 7 / TanStack Router | Клиентская маршрутизация |
| Состояние | Zustand | Легковесный state management |
| Запросы | TanStack Query (React Query) | Кэш, рефетч, оптимистические обновления |
| Таблицы | TanStack Table | Сортировка, фильтрация, пагинация, выделение |
| Графики | Recharts / Tremor | Метрики, area-графики, sparkline |
| Иконки | Lucide React | Единый стиль, 1 400+ иконок |
| WebSocket | Нативный WebSocket API | Метрики реального времени, задачи |
| VNC | noVNC (ES module) | Консоль VM |
| Терминал | xterm.js + xterm-addon-fit | Консоль LXC |
| i18n | react-i18next | Русский / English |

# Архитектура

## 3.1 Структура проекта

frontend/

├── src/

│   ├── components/         # Общие UI-компоненты (Button, Modal, Table, …)

│   ├── components/ui/      # shadcn/ui примитивы

│   ├── features/           # Функциональные модули

│   │   ├── dashboard/      # Дашборд

│   │   ├── instances/      # VM + LXC список и детали

│   │   ├── nodes/          # Узлы Proxmox

│   │   ├── ipam/           # IP-менеджмент

│   │   ├── templates/      # OS-шаблоны

│   │   ├── backups/        # Бэкапы

│   │   ├── console/        # noVNC + xterm.js (отдельная вкладка браузера)

│   │   ├── settings/       # Настройки

│   │   ├── users/          # Пользователи и RBAC

│   │   └── logs/           # Аудит-лог

│   ├── hooks/              # useAuth, useWebSocket, useMetrics, …

│   ├── lib/                # API-клиент, утилиты, константы

│   ├── layouts/            # AppLayout, AuthLayout

│   ├── stores/             # Zustand-сторы

│   ├── locales/            # ru.json, en.json

│   └── types/              # TypeScript-типы (VM, Node, User, …)

├── index.html

├── vite.config.ts

├── tailwind.config.ts

└── tsconfig.json

## 3.2 API-слой

FastAPI остаётся без изменений. Удаляются только Jinja2-роуты (эндпойнты с TemplateResponse). JSON API-эндпойнты сохраняются как есть. WebSocket-эндпойнты (/ws/tasks, /ws/metrics) сохраняются.

## 3.3 Аутентификация

Текущая схема JWT + session token сохраняется. React-клиент хранит токен в localStorage (как сейчас), проактивный refresh за 2 минуты до истечения. Protected routes через React Router guard.

# Дизайн-система

## 4.1 Цветовая палитра

Тёмная тема по умолчанию, светлая по переключению. Flat-цвета без градиентов на кнопках и карточках.

| Токен | Dark | Light | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| surface-0 | #09090B | #FFFFFF | Фон приложения |
| surface-1 | #111113 | #FAFAFA | Карточки, сайдбар |
| surface-2 | #1A1A1F | #F4F4F5 | Hover, выделение строк |
| border | #222228 | #E4E4E7 | Границы |
| text-primary | #F0F0F3 | #09090B | Основной текст |
| text-secondary | #A0A0AB | #71717A | Вторичный текст |
| blue (primary) | #3B82F6 | #2563EB | Акцент, CTA, ссылки |
| green | #22C55E | #16A34A | Статус online/running |
| red | #EF4444 | #DC2626 | Статус offline, ошибки, danger |
| amber | #F59E0B | #D97706 | Предупреждения, средняя нагрузка |

## 4.2 Типографика

Основной шрифт: DM Sans (Google Fonts). Моноширинный: JetBrains Mono (для IP-адресов, ID, консоли).

| Элемент | Размер | Вес |
| --- | --- | --- |
| Заголовок страницы | 22px | 650 (semibold) |
| Заголовок секции | 13–14px | 600 |
| Основной текст | 13px | 450 |
| Метки (labels) | 11px | 600, uppercase, letter-spacing 0.06em |
| Стат-цифры | 28px | 700, tabular-nums |
| Моно (IP, ID) | 12px | JetBrains Mono 400 |

## 4.3 Компоненты

Все компоненты из shadcn/ui с кастомизацией под дизайн-систему:

| Компонент | Источник | Кастомизация |
| --- | --- | --- |
| Button | shadcn/ui | Flat-стиль, без градиентов, border-radius 7px |
| Dialog / Modal | shadcn/ui (Radix) | Заменяет 65 модалок Bootstrap |
| DropdownMenu | shadcn/ui (Radix) | Контекстные меню VM (три точки) |
| Select / Combobox | shadcn/ui | Фильтры по нодам, статусам |
| Tabs | shadcn/ui (Radix) | All / VM / LXC, детальная страница VM |
| Tooltip | shadcn/ui (Radix) | Подсказки на иконках |
| Toast | sonner | Уведомления о действиях |
| StatusDot | Кастом | Индикатор online/running/stopped |
| MetricRing | Кастом (SVG) | Кольцевой индикатор CPU на нодах |
| Sparkline | Кастом (SVG) | Мини-графики в карточках ресурсов |
| Tag | Кастом | Цветные теги VM (production, dev, …) |
| ConsoleView | Кастом | Обёртка noVNC/xterm.js. Открывается в отдельной вкладке (route /console/:serverId/:vmid) |

# Спецификация страниц

## 5.1 Layout

Фиксированный sidebar (232px) с группировкой навигации: Infrastructure / Network / Management. Сверху — лого + workspace-селектор. Снизу — аватар пользователя + роль. Top bar: статус-индикатор системы + колокольчик уведомлений. Мобильный: sidebar складывается в hamburger.

## 5.2 Dashboard

- 4 stat-карточки: Nodes, VM, Containers, Alerts. Каждая: метка, цифра, подпись, иконка

- 3 ресурсных карточки: CPU / Memory / Storage. Sparkline-график + progress bar + % значение

- Таблица Instances (6 строк): name, node, cpu, ram, status. Ссылка View all

- Панель Nodes: кольцевой индикатор CPU, имя, VM/CT count, uptime, статус

- Лента Recent Activity: время, пользователь, действие (цветной badge), ресурс

- Автообновление через WebSocket (метрики) и polling (список VM, 30с)

## 5.3 Instances (список VM/LXC)

- Табы: All (N) / VM (N) / LXC (N) с каунтерами

- Поиск по имени и IP. Фильтры: статус, нода, теги

- Таблица: checkbox, name (#id), status (точка), node, type (VM/LXC badge), IP, CPU (inline progress bar), Memory, Disk, Tags, меню (три точки)

- Bulk actions: Start / Stop / Delete (появляются при выделении)

- Контекстное меню: Console, Start/Restart, Stop, Snapshot

- Пагинация в футере таблицы

- Кнопка Create Instance в шапке страницы

## 5.4 Instance Detail (детальная страница VM/LXC)

Ключевое изменение: вместо одной длинной страницы — горизонтальные табы (как у Hetzner):

| Таб | Содержимое |
| --- | --- |
| Overview | Инфо-карточка (IP, OS, vCPU, RAM, Disk, нода), 4 metric-карточки (CPU, RAM, Disk, Uptime), сетевой трафик |
| Graphs | Area-графики CPU/RAM/Network/Disk I/O с переключением периода (1h/6h/24h/7d/30d) |
| Console | Открывается в отдельной вкладке браузера (window.open). Полноэкранный noVNC (VM) / xterm.js (LXC) с тулбаром (Send Ctrl+Alt+Del, Clipboard, Fullscreen). Без sidebar и top bar — только консоль. |
| Snapshots | Список снапшотов с действиями: create, rollback, delete |
| Backups | История бэкапов, запуск ручного бэкапа |
| Networking | IP-адреса, сетевые интерфейсы, firewall-правила |
| Commands | Быстрые команды + произвольный bash-скрипт (QEMU Guest Agent) |
| Settings | Resize (CPU/RAM/Disk), перенос владельца, теги |
| Destroy | Удаление с подтверждением (ввод имени VM) |

Шапка страницы: имя VM, статус, кнопки действий (Power On/Off, Restart, Console → новая вкладка) в одну линию.

## 5.5 Остальные страницы

| Страница | Ключевые изменения |
| --- | --- |
| Nodes | Карточки с MetricRing + клик → детальная страница ноды |
| Templates | Grid-сетка карточек OS с иконками дистрибутивов |
| Backups | Таблица + статусы + расписание |
| IPAM | Три-уровневая: сети → подсети → адреса. Визуализация занятости |
| Logs | Лог-таблица с фильтрами, expandable rows |
| Settings | Табы: General / Notifications / Security / About |
| Users | Таблица + модальное создание/редактирование |
| Login | Центрированная форма, лого, ошибки валидации |

# План работ и фазы

| Фаза | Срок | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Каркас | 2–3 нед. | Vite + React + TS + shadcn/ui + Tailwind. Layout (сайдбар, top bar). Auth (логин, guards). Dashboard. | Работающий dashboard, логин |
| 2. Instances | 3–4 нед. | Список VM/LXC. Detail с табами. Create VM wizard. Console (noVNC + xterm.js). | Основной функционал VM |
| 3. Доп. страницы | 2–3 нед. | Nodes, Templates, Backups, IPAM, Logs, Settings, Users, Workspaces. | Полный паритет с текущим UI |
| 4. Полировка | 1–2 нед. | i18n (ru/en), мобильная адаптация, empty states, анимации, тестирование. | Продакшн-готовность |

Итого: 8–12 недель при работе одного разработчика.

# Изменения на бэкенде

## 7.1 Удалить

- Jinja2-роуты (TemplateResponse) — все эндпойнты с include_in_schema=False

- Папку templates/ (все 20 HTML-файлов)

- Папку static/ (CSS, JS, img) — заменяется Vite-сборкой

- template_helpers.py, language_middleware.py, i18n.py

- Зависимость Jinja2 из requirements.txt

## 7.2 Сохранить без изменений

- Все JSON API-эндпойнты (19 файлов роутеров, 12 147 строк)

- WebSocket-эндпойнты (/ws/tasks, метрики)

- RBAC, auth, models, schemas, services, workers

- proxmox_client.py, ssh_client.py

- Docker-конфигурация (добавить сервис frontend)

## 7.3 Добавить

- CORS: разрешить оригин фронтенда (localhost:5173 для dev, продакшн-домен)

- Nginx: проксирование /api/* → FastAPI, остальное → SPA (index.html)

- Docker: новый сервис frontend с Nginx или multi-stage build

# Деплой и инфраструктура

Фронтенд собирается в статику (vite build) и отдаётся через Nginx. Два варианта:

- Вариант A: Отдельный Docker-контейнер frontend (рекомендуется): node:22-alpine для build stage, nginx:alpine для serve.

- Вариант B: Сборка в CI/CD, копирование dist/ в существующий Nginx-контейнер.

Nginx-конфиг для SPA:

location /api/ { proxy_pass http://backend:8000/; }

location /ws/ { proxy_pass http://backend:8000/; proxy_http_version 1.1; upgrade; }

location / { try_files $uri $uri/ /index.html; }

# Критерии приёмки

- Все существующие функции работают идентично текущему UI

- Визуальное соответствие прототипам (Dashboard + VM List)

- Dark / Light темы работают корректно

- i18n: полный перевод RU/EN

- Мобильная адаптация на экранах от 320px

- Lighthouse Performance ≥ 85

- VNC/xterm.js консоль работает без регрессий

- WebSocket-метрики обновляются в реальном времени

- Нет зависимости от Bootstrap

- Docker-сборка работает через docker compose up -d

# Риски

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Регрессия функционала | Средняя | Пофазный перенос, параллельная работа старого UI |
| noVNC/xterm.js совместимость | Низкая | Используются как ES-модули, React-обёртки существуют |
| Увеличение сроков | Средняя | Начать с критических страниц (Dashboard, Instances) |
| Потеря i18n-переводов | Низкая | Миграция ru.json/en.json в react-i18next |

———

Конец документа